**Wireframe 2.0**:  
sisältää UI-leiskat (esim. ehdotelmia sivurungosta) mahdollisista muista sivupohjista tai esim. ostoskorivalikon ulkoasusta, tilaussivun ulkoasusta jne.  
(Samuli, Sirpa, Mariella voi avustella tarvittaessa)

* Wireframe on "karkea" suunnitelma ulkoasusta, hyvä sana on verkkokauppasivujen runko. Ei mitään yksityiskohtien kuten värimaailman hinkuttelua tässä vaiheessa, vaan minne asiat ja toiminnallisuus sijoittuu. (Saa hinkutella jos on paljon luppoaikaakin)
  + Onko meillä pysyvä header, missä ja millainen navigointi? sisältöosio joka vaihtuu valinnan mukaan? Footer?
* Missä käytetään bootstrappia, käytetäänkö jopa templatea?

**Käyttäjätarinat:** ainakin pakollisista osuuksista, Moodlen listaus:  
-Tuoteryhmien näyttäminen  
-Tuotteiden näyttäminen valitun tuoteryhmän perusteella  
-Tuotteen lisääminen ostoskoriin  
-Ostoskorin näyttäminen  
-Tuotteiden tilaaminen  
-Ylläpito-osio, jossa voi lisätä tuoteryhmiä  
-( Samuli? )

**Tietokannan sisällön suunnittelua:**

* Mitä tauluja tarvitaan?
* Taulujen sisältö
* Viitteet
* Piirroskaaviotietokantaohjelmasta  
  (Ossi, Ville, Mariella, Aino)

Muistilapulle, Aino mietti product ownerin roolia - eli miettisi projektin kokonaiskuvaa, taskien pilkkomisen ja taskien tärkeysjärjestyksen, mitä kannattaa tehdä ennen jotain muuta, eli mille sprinteille taskit sijoittuu jne. Kommunikointia kuka tekee mitäkin ja muutakin organisointia projektin etenemisestä. Kommentoi jotain. :) Myös haluatko tehdä yksin vai tiimissä. Ville ilmotti halun taskien suunnitteluun/pilkkomiseen. Yhdessä po-rooli?  
(Laitan Roolit tiedostoon product ownerin roolin sisällön)

Jos edellä olevien *lisäksi* ehdit ja haluat (Laita nimesi ) voit harjoitella kansiorakenteen tekoa projektille.

Koodeja saa toki miettiä mutta ei tehdä ns turhaa työtä, vaan yritetään miettiä mitä pitää ja kannattaa tehdä ensin.

Käytä aktiivisesti vatsappia ja informoi jos olet tehnyt omille osuuksille jotain. Jos pyydetään palautetta, toivottavaa on kai antaa sitä jotta voidaan jokainen edistää taskejamme sujuvasti.

**taskit ja kuvaukset suunnitelman perusteella:**

**Wireframe 2.0**:  
sisältää UI-leiskat (esim. ehdotelmia sivurungosta) mahdollisista muista sivupohjista tai esim. ostoskorivalikon ulkoasusta, tilaussivun ulkoasusta jne.  
(Samuli, Sirpa, Mariella voi avustella tarvittaessa)

* Wireframe on "karkea" suunnitelma ulkoasusta, hyvä sana on verkkokauppasivujen runko. Ei mitään yksityiskohtien kuten värimaailman hinkuttelua tässä vaiheessa, vaan minne asiat ja toiminnallisuus sijoittuu. (Saa hinkutella jos on paljon luppoaikaakin)
  + Onko meillä pysyvä header, missä ja millainen navigointi? sisältöosio joka vaihtuu valinnan mukaan? Footer?
* Missä käytetään bootstrappia, käytetäänkö jopa templatea? Isojen valintojen ehdotukset/päätökset.

Ulkoasun runkoa ainakin pakollisiin liittyvistä, jotka oli:

-Tuoteryhmien näyttäminen  
-Tuotteiden näyttäminen valitun tuoteryhmän perusteella  
-Tuotteen lisääminen ostoskoriin  
-Ostoskorin näyttäminen  
-Tuotteiden tilaaminen  
-Ylläpito-osio, jossa voi lisätä tuoteryhmiä

Eli millaisella asettelulla/sijoittelulla nämä osiot toteutuisi. Missä kohtaa on input ja output kentät, missä kohtaa tekstikenttä, missä kuvagallerian kuvat, millaisella asettelulla ostoskorin näyttäminen muodostuu.

**Tietokannan suunnittelu:**

Mitä tauluja tarvitaan?  
Taulujen sisältö (omat taskit?)  
Viitteet  
Tekastaanko piirroskaavioki vai saako semmosen tietokantaohjelmasta?

**Projektin kansiorakenteen suunnittelu:**

Suunnittele joko suoraan projektiin tai johonkin esim exceliin projektin alustavaa kansiorakennetta. Kansiorakenteesta löytyy tietoa backlogista. Huomioi tyylitiedostojen organisointi, kuvat, ikonit yms yms.

**Käyttäjätarinat:**

Käyttäjätarinat: ainakin pakollisista osuuksista, Moodlen listaus:  
-Tuoteryhmien näyttäminen  
-Tuotteiden näyttäminen valitun tuoteryhmän perusteella  
-Tuotteen lisääminen ostoskoriin  
-Ostoskorin näyttäminen  
-Tuotteiden tilaaminen  
-Ylläpito-osio, jossa voi lisätä tuoteryhmiä  
-( Samuli? )

**sprint 2 suunnitelman teko torstain palaveriin:**

Suunnittele sprint 2 sisältö. Mitä pitää tehdä seuraavaksi, mikä on tärkeysjärjestyksen kärjessä, mitä tarvitaan, ennen kuin voidaan siirtyä seuraavaan. Onko jokin osio, joka vaikuttaa useampaan kohtaan? Onko se hyvä tehdä ensin vai aiheuttaako paljon lisätyötä/muutoksia tehdä jälkikäteen.

Mieti sopivia taskeja jokaiselle tiimin jäsenelle, tähän kuuluu jokaisen ottaa osaa ainakin jonkin verran kun taskeja suunnitellaan.

**Tiimipalaveri 16.11. klo 17-18.30**

sprint0 sovittu tämä palaveriaika

**Retro1 kirjoitus sunnuntaina**